# RÀ SOÁT QUY TẮC SCRUM – ĐỘI RIKKEIGO

# Phần 1 – Phân tích

| Quy tắc | Đúng/Sai | Vi phạm sự kiện/Artifact nào | Trụ cột bị ảnh hưởng | Hậu quả thực tế (1 câu) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| QT1. Độ dài Sprint linh hoạt 1–4 tuần theo khối lượng việc | Sai | Sprint: Sprint phải có độ dài cố định, nhất quán, tối đa 1 tháng, để tạo nhịp đều đặn | Minh bạch (cùng Kiểm tra và Thích ứng, vì mất nhịp cố định) | Người dùng thử không biết khi nào có bản mới vì mỗi Sprint kết thúc vào một thời điểm khác nhau. |
| QT2. Trình diễn mọi thứ đã code, kể cả phần chưa kiểm thử | Sai | Increment và cam kết Definition of Done; sự kiện Sprint Review (chỉ trình bày Increment đạt "xong") | Minh bạch (cùng Kiểm tra, vì người dùng kiểm tra trên thông tin sai lệch) | Người dùng thử mỗi lần xem đều gặp tính năng lỗi, nên mất niềm tin và góp ý sai trọng tâm. |
| QT3. Sau Sprint Review, Đức cập nhật Product Backlog theo góp ý của người dùng thử | Đúng | — | — | Lý do đúng: Sprint Review có mục đích kiểm tra kết quả Sprint và điều chỉnh Product Backlog dựa trên phản hồi của các bên liên quan. Product Owner là người chịu trách nhiệm về Product Backlog, nên Đức cập nhật là đúng vai trò và đúng sự kiện. |
| QT4. Bỏ Sprint Retrospective vì Sprint không có sự cố | Sai | Sprint Retrospective (bắt buộc ở mọi Sprint, không phụ thuộc có sự cố hay không) | Thích ứng (cùng Kiểm tra) | Đội không rà soát cách làm việc nên nguyên nhân gốc của lỗi không được xử lý, khiến lỗi cũ cứ lặp lại. |

Ghi chú về các lý do nghe có vẻ hợp lý:

- QT1 viện lý do "linh hoạt theo khối lượng việc". Trong Scrum, sự linh hoạt nằm ở lượng việc chọn vào Sprint Backlog, không nằm ở độ dài Sprint.

- QT2 viện lý do "cho thấy đội chăm chỉ". Mục đích của Sprint Review là kiểm tra giá trị sản phẩm thực tế, không phải chứng minh mức độ nỗ lực.

- QT4 viện lý do "đỡ tốn thời gian". Retrospective là cơ hội chính thức để cải tiến. Không có sự cố lớn không có nghĩa là không có gì để cải tiến, và thực tế lỗi cũ vẫn đang lặp lại.

# Phần 2 – Sửa lỗi

QT1 (viết lại): Mọi Sprint của RikkeiGo có độ dài cố định 2 tuần, bắt đầu vào thứ Hai và kết thúc bằng Sprint Review vào chiều thứ Sáu của tuần thứ hai. Khi khối lượng việc thay đổi, đội chỉ điều chỉnh lượng hạng mục chọn vào Sprint Backlog tại Sprint Planning, không thay đổi độ dài Sprint.

QT2 (viết lại): Tại Sprint Review, đội chỉ trình diễn cho người dùng thử những hạng mục đạt Definition of Done (đã kiểm thử, chạy ổn định). Mọi phần chưa đạt sẽ không được tính vào Increment và được trả về Product Backlog để Đức sắp xếp lại.

QT3: Giữ nguyên, vì quy tắc này đã đúng chuẩn Scrum.

QT4 (viết lại): Mọi Sprint đều kết thúc bằng Sprint Retrospective (tối đa khoảng 1,5 giờ với Sprint 2 tuần), kể cả khi không có sự cố. Trong buổi này, cả đội rà soát nguyên nhân các lỗi lặp lại và chọn ít nhất một cải tiến cụ thể để đưa vào Sprint Backlog của Sprint kế tiếp.